|  |
| --- |
| Sitio Web de avisos para la comunidad de CoatepecEQUIPO DUD:**Daniel Landeros Valenzuela** **Uzai Baltazar Sánchez** **Deniz Aniceto Marin**TÍTULO DEL CURSO **Proyecto II** |

|  |  |
| --- | --- |
| **BITÁCORA DE CAMBIOS O AJUSTES** | |
| **Elemento** | **Cambio** |
| **Sprint 1** | |
| Cambio 1.0 | Los enunciados AWC\_H01 y AWC\_H02 se reescribieron pues no definían claramente las necesidades de los usuarios, dando lugar a tareas abrumantes y lejos de concretar en un solo Sprint. |
| Cambio 1.1 | Se llego al acuerdo de que el enunciado AWC\_H01 se realizará en el Sprint 1 y el enunciado AWC\_H02 en el Sprint 2, pues cada historia es densa en cuanto al número de tareas, por lo que es más realista concretar cada enunciado en su correspondiente Sprint. |
| **Sprint 2** | |
| Cambio 2.0 | Se agregaron los enunciados AWC\_H08 y AWC\_H09 puesto que 6 tareas de AWC\_H01 (Implementar botón de: 1. Publicar aviso, 2. Editar Aviso, 3. Eliminar aviso, 4. Enviar notificación personal, 5. Enviar sugerencia, 6. Validación formulario Admin) y 1 tarea de AWC\_H02 (Relación páginas Admin-User) eran demasiadas ambiciosas y se decidieron pasar a otro sprint.  Nota: En los siguientes renglones se describe la asignación de las tareas de AWC\_H01 y AWC\_H02 en AWC\_H08 y AWC\_H09. |
| Cambio 2.1 | Se agregó la historia AWC\_H08 la cual está compuesta por 1 tarea de AWC\_H01 y 1 tarea de AWC\_H02: La conexión entre las páginas Admin - User (Relación paginas Admin-User, AWC\_H02) y la validación al formulario Admin (Validación de datos Admin, AWC\_H01); dado que se requiere de más tiempo y atención focalizada en la construcción de esta relación entre páginas y la validación de Admin. |
| Cambio 2.2 | También se agregó el enunciado AWC\_H09, donde 5 tareas de AWC\_H01 (Implementar botón de: 1. Publicar aviso, 2. Editar Aviso, 3. Eliminar aviso, 4. Enviar notificación personal, 5. Enviar sugerencia) corresponden a la construcción de funciones de los botones de formularios; todas estas tareas necesitan de mayor tiempo para su codificación. |
| **Sprint 3** | |
| Cambio 3.0 | Se llego al acuerdo de que se necesita una tarea (menú Admin) para la construcción de una página menú especialmente para el administrador, donde solo se muestren las opciones Avisos y Mensajes personalizados para Admin; esto en la historia AWC\_H03. |
| **Sprint 4** | |
| Cambio 4.0 | La codificación de la funcionalidad del botón Enviar (Botón Enviar User) en la historia AWC\_H05 no se logro concluir, por lo que esta tarea se reasigna en la historia AWC\_H09, debido a la falta de configuración de la conexión entre servidor cliente y servidor web en package-lock. |
| **Sprint 5** | |
| Cambio 5.0 | Debido a la confusión del manejo de conceptos entre guía de usuario y FAQ ( Frequently Asked Questions), el uso de “guía de usuario” se sustituyó por FAQ en la redacción de historia AWC\_H06 y el alias que le corresponde, pasando de User\_GuiaUsuario a User\_FAQ.  También se sustituyó “guía de usuario” por FAQ en todas las tareas que integran el enunciado AWC\_H06. |
| Cambio 5.1 | Aunado a lo anterior, se cambió el etiquetado en los diseños Mockup pasando de User\_GuiaUsuario a User\_FAQ. |

**Bibliografía**

DeBakatas. (07 de Marzo de 2020). *¿Qué es ReactJS? ⚛️ ¿Cómo funciona? Explicación animada [Video]*. Obtenido de youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=bvxm389cYVI&t=2s

*Ejercicio Product Backlog y Sprint Backlog [Video]*. (15 de Mayo de 2016). Obtenido de www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=ySJMHCI-8Uo

Garamendi, E. (07 de Mayo de 2023). *Cómo subir mi página web a internet de forma fácil y sin comando, VSC Git GitHub*. Obtenido de youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=HfseLSEu8ZU

Garamendi, E. (04 de Septiembre de 2023). *Git y GitHub con Visual Studio Code, La forma más fácil de aprenderlo y usarlo en minutos*. Obtenido de youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=lGfuztkRr4k&t=1s

Join Academia. (02 de Julio de 2015). *Curso Scrum [Video]*. Obtenido de youtube.com: https://youtube.com/playlist?list=PLCdd5nLIOVnZKY4afaLSXwmTOBkdwOGzo&si=WQoWZs-y3nSyOfy7

Ruiz, J [JorgeRuizAgile]. (11 de Agosto de 2018). *El Product Backlog de forma sencilla | Scrum [Video]*. Obtenido de www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=JuIVHk1wvcw&t=1s

Yoelvis Mulen { code }. (08 de Septiembre de 2023). *Introducción a React para principiantes | Fundamentos [Video]*. Obtenido de youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=OEnSQcN5Nz4&t=1620s

**Trello**

<https://trello.com/invite/b/RQ8hkJHt/ATTIa9eaefb2c0f789fe91198b8549ee05926BEDDFD9/sitio-web-avisos-coatepec>

**Repositorio GitHub**

<https://github.com/DenizAM/app-coatepec/>